# 技术开发（委托）合同

**合同编号：** AI-DEV-2026-001

**签订地点：** 北京市朝阳区

**签订日期：** 2026年6月12日

**委托方（甲方）：** 某某科技有限公司

**统一社会信用代码：** 91110000MA1234567X

**法定代表人：** 张三

**地址：** 北京市朝阳区某某大厦A座

**受托方（乙方）：** 某某人工智能技术有限公司

**统一社会信用代码：** 91110000MA7654321X

**法定代表人：** 李四

**地址：** 上海市浦东新区某某科技园B座

鉴于甲方委托乙方研究开发AI大模型项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议：

---

## 第一条 项目名称

AI大模型训练与微调技术开发项目

## 第二条 技术目标、内容、方法和路线

### 2.1 技术目标

开发一个基于Transformer架构的大语言模型，参数量不低于100亿，支持中文和英文双语，在通用领域问答任务上达到行业领先水平。

### 2.2 技术内容

1. 数据清洗与预处理管线开发

2. 模型预训练与指令微调

3. 模型部署与推理优化

4. 安全对齐机制开发

### 2.3 技术方法和路线

采用标准的预训练+监督微调+人类反馈强化学习方法，使用开源框架DeepSpeed和Megatron-LM进行分布式训练。

## 第三条 履行计划、期限和地点

### 3.1 履行期限

本合同履行期限自2026年6月15日至2027年6月14日，共计12个月。

### 3.2 履行阶段

| 阶段 | 时间 | 交付成果 |

| :--- | :--- | :--- |

| 第一阶段 | 第1-3个月 | 数据清洗管线、训练数据集合 |

| 第二阶段 | 第4-8个月 | 预训练模型（100亿参数） |

| 第三阶段 | 第9-11个月 | 微调后模型、推理部署代码 |

| 第四阶段 | 第12个月 | 技术文档、源代码、最终验收 |

### 3.3 履行地点

乙方所在地及乙方指定的云服务器环境

## 第四条 经费与支付

### 4.1 合同总额

本合同研究开发经费总额为人民币**500万元整**（大写：伍佰万元整）。

### 4.2 支付方式

甲方按以下方式分期支付：

| 期次 | 支付时间 | 金额（万元） |

| :--- | :--- | :--- |

| 第一期 | 合同签订后3个工作日内 | 200 |

| 第二期 | 项目启动后3个月 | 150 |

| 第三期 | 项目启动后8个月 | 100 |

| 第四期 | 项目完成后 | 50 |

### 4.3 经费包干

本合同经费为包干制，乙方自主使用，甲方不作干预。

## 第五条 风险责任

### 5.1 风险定义

研究开发过程中可能出现的无法预见、无法避免、无法克服的技术困难导致的失败。

### 5.2 风险承担

如因技术困难导致开发失败，已发生的开发费用由**甲方承担**，乙方不退还已收取的经费。乙方应当及时通知甲方并采取适当措施减少损失。

### 5.3 免责条款

因科研探索的固有风险，乙方不对开发成果的商业可行性及特定场景适用性作任何保证。

## 第六条 验收标准和方式

### 6.1 验收标准

1. 模型能够在标准GPU服务器上正常运行

2. 模型在通用问答测试集上的表现令甲方满意

3. 乙方提供完整的源代码和技术文档

### 6.2 验收程序

乙方完成开发后书面通知甲方，甲方应在**30个工作日内**组织验收。验收合格后双方签署验收报告。甲方逾期未组织验收的，视为验收合格。

## 第七条 技术成果的归属

### 7.1 知识产权归属

本项目开发形成的所有技术成果，包括但不限于模型权重、源代码、技术文档、算法、数据处理流程等，其知识产权归**乙方所有**。

### 7.2 甲方权利

甲方获得本项目项下交付模型的目标代码版本（不含源代码）的**非独占、不可转让、不可分许可**的内部使用权，仅限甲方自身业务使用。

### 7.3 后续改进

任何一方在本项目成果基础上进行的后续改进，改进成果归改进方单独所有。

## 第八条 保密条款

### 8.1 保密范围

甲方商业秘密、乙方技术秘密、未公开的模型参数、训练数据、技术文档等。

### 8.2 保密期限

本协议有效期内及终止后**1年**。

### 8.3 保密义务

未经对方书面同意，不得向任何第三方披露保密信息。

## 第九条 不侵权保证

乙方保证其开发过程中使用的开源代码均符合相应许可证要求。但对于交付成果是否侵犯第三方知识产权，**乙方不作任何明示或暗示的保证**。如发生第三方侵权指控，由甲方自行应对，乙方不承担赔偿责任。

## 第十条 违约责任

### 10.1 甲方违约

甲方逾期支付经费的，每逾期一日，按应付未付款项的**千分之五**支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权解除合同。

### 10.2 乙方违约

乙方未能按期交付成果的，每逾期一日，按合同总额的**万分之五**支付违约金；逾期超过60日的，甲方有权解除合同。

### 10.3 责任上限

任何一方在本合同项下的累计赔偿总额不应超过**合同总额的50%**。

## 第十一条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向**乙方所在地人民法院**提起诉讼。

## 第十二条 其他

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

---

**甲方（盖章）：** 某某科技有限公司

法定代表人（签字）：________________

日期：2026年6月12日

**乙方（盖章）：** 某某人工智能技术有限公司

法定代表人（签字）：________________

日期：2026年6月12日